请投标人认真阅读和理解磋商文件。

特别注意资格性和符合性审查的内容。

建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程

竞争性磋商文件

编号：HXCTZB2018004

采 购 人: 建始县红岩寺镇人民政府

采购代理：华夏城投项目管理公司

2018年10月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	7

一、说明事项	7

二、磋商文件	8

三、响应文件的编制要求和注意事项	9

四、响应文件的递交	12

五、询问、质疑或投诉	13

六、定标原则	14

七、授予合同	14

第四章  磋商和评审	16

一、磋商响应文件的开启会议	16

二、磋商小组的组成及要求	16

三、磋商小组的评审依据和评审原则	16

四、磋商小组评审活动保密规定	17

五、供应商的澄清	17

六、竞争性磋商采购活动的终止情形	18

七、评审程序	18

八、评审办法	21

九、评审标准	21

第五章  政府采购合同（样本）	25

第六章  响应文件编制格式	27

第一章  竞争性磋商公告

华夏城投项目管理有限公司受建始县红岩寺镇人民政府的委托,依据《建始县政府采购计划备案表》（建财采计20180651号）的批复意见，对建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程采取竞争性磋商方式采购。欢迎具有资质能力的供应商参与磋商。

一、采购项目概况

（一）项目名称：建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程

（二）项目编号：HXCTZB2018004

（三）项目内容：建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程。具体内容见磋商文件及附件。

（四）项目预算：预算金额为人民币玖拾玖万玖仟玖佰元整(999900.00 )，磋商申请人报价超过采购预算的磋商申请无效。

二、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站、“国家企业信用信息公示系统”和“中国政府采购”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止当日查询结果为准）；

（三）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

(四)具备公路工程或市政公用工程总承包三级（含）以上资质；

（五）本次采购不接受联合体投标，不接受未报名的供应商参与磋商。

三、磋商文件获取

1、凡有意参加本项目采购的供应商，请于2018年10月12日至2018年10月19日，每日上午8:30至12:00，下午14:30至17:30，持营业执照副本、资质证书、经办人身份证的复印件（复印件需加盖公章）和授权委托书原件到华夏城投项目管理有限公司报名登记并获取磋商文件(地址：建始县业州镇红土中路格耐汽车美容对面5楼华夏城投项目管理有限公司)。

2、磋商文件每套售价人民币300元，售后不退。

四、响应文件提交和开启

（一）供应商提交响应文件时间：2018年10月23日上午09:00至09：30（北京时间，下同），逾时送达或不符合密封要求的响应文件恕不接受，磋商响应文件送达地点：建始县业州镇红土中路格耐汽车美容对面5楼华夏城投项目管理有限公司。

（二）磋商时间：2018年10月23日上午09：30。

（三）磋商地点：建始县业州镇红土中路格耐汽车美容对面5楼华夏城投项目管理有限公司。

五、公告信息发布媒体

本公告在恩施州公共资源交易中心建始分中心交易网、

湖北省政府采购网上发布

七、联系方式

采购人: 建始县红岩寺镇人民政府

联系人：姜主任

联系电话: 18871825713

采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

联系人: 宋华

联系电话：18607205954

建始县红岩寺镇人民政府

2018年10月12日

第二章  采购需求

一、项目名称、编号及依据。

项目名称：建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程；

项目编号：HXCTZB2018004；

实施的法定依据：《建始县政府采购计划备案表》（建财采计20180651号）。

二、项目概况。拟对建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程采取竞争性磋商。具体内容见附件（工程量清单）。

三、磋商报价

报价应体现节约财政资金的原则，磋商申请人报价含材料、施工、验收等所有费用，以总价作为磋商评标报价，磋商申请人磋商报价要低于市场平均价（成本＋合理利润）。

建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程报价表

单位：元

| 项目名称 | 项目任务 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程 | 磋商项目要求 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日  期：

本次磋商报价非一次性报价，磋商申请人在资格性和符合性审查通过的前提下，磋商后现场最后报价、现场唱标。报价表为磋商评标用。

磋商申请人必须按工程量清单提供一份明细报价，不明细报价的为无效磋商申请。

- 四、合同签订：成交供应商接到成交通知书后，30日内与建始县红岩寺镇人民政府签订建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程合同。

- 五、完成时间（工期）：自合同签订生效之日起，在 90 天（日历）内完成工程。

- 采购标付款方式、建设地点:

- 付款方式：工程验收合格后预留工程质量保证金为工程款的3%，其余资金按照合同执行。

- 建设地点: 建始县红岩寺“良水桃缘”景区

七、建设要求及具体施工说明：

1、以主管工程质量监督部门检查数据为准。

2、严格按照设计施工图上规定的技术标准、施工验收规范、检查评定标准及审批的施工方案验收。

3、严格按照《建始县“十三五”农村公路项目建设管理实施办法》要求执行。

4、公路工程在设计使用年限内实行质量终身负责制。

5、工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的优良等级。

6、 施工单位必须依据有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范的规定，按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工，并对其施工的工程质量负责。

八、采购标的的其他技术、服务等要求。

1、工程发生质量事故，施工单位必须按规定向监理单位、建设单位及有关部门报告，并保护现场接受调查，认真进行事故处理。

2、不发生生态破坏和环境污染事故，做到“工完、料尽、场地清”。

3、公路工程项目必须符合有关公路工程标准及设计文件要求，并按规定向建设单位提交完整的技术档案，实验成果及有关资料。

4、上交各项表格、各类技术资料到相关部门。

5、工程严格执行自检、项目部复查、工程质量监督部门三级验收。

九、磋商过程中可能实质性变动的内容：无

十、附件：工程量清单（附件8）

第三章  供应商须知

## 一、说明事项

（一）适用范围：本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函所叙述的项目。

（二）定义

1.“采购人”系指：建始县红岩寺镇人民政府。

2.“采购代理机构”系指：华夏城投项目管理有限公司。

3.“合格供应商”系指符合本磋商文件规定的要求。

4.“成交人”系指：经竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）评审推荐，由采购人确认成交的供应商。

（三）合格的供应商

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站、“国家企业信用信息公示系统”和“中国政府采购”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止当日查询结果为准）；

（三）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

(四)具备公路工程或市政公用工程总承包三级（含）以上资质；

（五）本次采购不接受联合体投标，不接受未报名的供应商参与磋商。

（四）磋商费用

供应商须自行承担参与磋商活动的一切费用，无论磋商结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成

磋商文件由下列文件以及在磋商活动过程中发出的修正和补充文件组成：

1.竞争性磋商公告；

2.采购需求；

3.供应商须知；

4.磋商和评审；

5.政府采购合同；

6.响应文件编制格式；

7.磋商文件的澄清、修该和补充文件等。

（二）磋商文件的澄清、修改及补充

1、任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交响应文件截止时间前3日内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人和采购代理机构。

2、提交响应文件截止之日前，采购人和集中采购机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。澄清、修改、补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人和采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以网上公告形式在发布竞争性磋商公告的同一媒体发布，各潜在供应商自行查阅，不再另行书面通知；不足5日的，采购人和采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、为使供应商准备响应文件时有充足时间对澄清修改补充部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当推迟响应文件提交截止时间，并以网上公告形式发布，各潜在供应商自行查阅，不再另行书面通知。

4、对磋商文件的澄清、修改、补充，请供应商随时关注，及时登录相关网站查看。澄清、修改、补充内容将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改、补充等对同一内容表述不一致时，以最后发出的为准。

三、响应文件的编制要求和注意事项

参与磋商活动的供应商提交的响应文件，是磋商小组进行评审的唯一依据。供应商应认真仔细地阅读和理解磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制响应文件，并对提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。供应商提交的相应文件应当对磋商文件作出实质性响应，并提交磋商文件要求的全部资料，否则其相应文件有可能被拒绝，或被认定为无效响应。响应文件的编写要求如下：

（一）响应文件的构成

供应商编制并提交的磋商响应文件应包括但不少于下列内容:

1.磋商申请书；

2.法定代表人身份证明文件；

3.法定代表人授权书，授权代表身份证明文件；

4.营业执照等与本次磋商活动有关的资质证明文件；

5.报价表；

6.采购需求响应说明；

7.综合评分所需的证明文件；

8.供应商认为需提供的其他资料。

（二）响应文件的语言。供应商提交的响应文件以及就磋商活动有关的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。

（三）报价要求

1.供应商所提供的服务均以人民币为单位进行报价。

2.供应商应按照“第二章采购需求中规定的工程内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《磋商报价表》确定的格式报出分项价格和总价。总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则视其投标为无效响应。

3.填写《磋商报价表》时应响应下列要求:

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商价格中；

（3）供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。

（四）供应商资格证明文件

供应商应提交证明其具有资格参与磋商和成交后有能力履行合同的证明文件，并作为其磋商响应文件的一章，供应商须提供以下资格性证明文件：

| 1 | 营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件，已经实行“三证合一、一照一码”的供应商只需提供新版的营业执照的复印件； |
| --- | --- |
| 2 | 法定代表人身份证明的复印件； |
| 3 | 法定代表人授权书原件，授权代表身份证明的复印件； |
| 4 | 2017年财务报表，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
| 5 | 具备公路工程或市政公用工程总承包三级（含）以上资质；建设 行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件； |
| 6 | 拟派项目部管理人员（包括：项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、预算员、材料员）的资格证件，其中项目经理、技术负责人的技术职称证件，身份证。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（式样见附件） |
| 8 | 投标人企业注册地或项目所在地检察机关出具的无违法犯罪查询告知函 |

供应商提供的资格证明文件必须真实可靠、不得仿造，复印件必须加盖供应商的红印章。

（五）投标保证金的缴纳及退还

1、磋商供应商须在磋商截止时间前缴纳人民币玖仟元整磋商保证金。磋商供应商应在磋商截止时间之前，通过企业银行基本账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。该项目对应的保证金收取账户如下:

账户名称：华夏城投项目管理有限公司湖北分公司

账       号：42250133160100000593

开  户  行：建设银行宜昌高新科技支行（或东山支行）

纳税识别号：91420500MA48EXN63B

2、未中标供应商的投标保证金的退还规定。在中标公告发布七个工作日后,如无质疑或投诉的,在五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉的，华夏城投项目管理有限公司将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

3、中标供应商的投标保证金的退还规定。在中标人与采购人签订合同后，5个工作日内不计利息原额退还。

4、有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

（六）响应文件的数量、签署、装订等编制要求

1.响应文件的数量。供应商应提交磋商响应文件一式三份，其中：正本一份和副本二份，并在响应文件封面注明“正本”或“副本”字样，若正本与副本不符，以正本为准。

2.响应文件的签署。磋商响应文件的正本均须打印，磋商响应文件的任何一页（空白页除外），须由法定代表人或者授权代表签字或加盖单位公章。副本可以提供签署或盖章完备的正本复印件。

3.响应文件的修改。除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许有加行、涂抹和改写。若有修改，修改处须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

4.响应文件的装订。为便于评审，磋商响应文件必须按响应文件编制格式中的顺序进行装订，不按顺序装订的可能扣分。磋商响应文件的装订必须采用“彩装”或“平装”或“胶装”，不允许活页打孔或订装，否则为无效投标文件。

5.响应文件的纸张。磋商响应文件用纸的外形尺寸统一为A4纸规格。

6.供应商应完整地填写磋商文件中提供的《磋商申请书》、《磋商报价表》等规定的所有内容。

7.供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

8.如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商自行承担。

四、响应文件的递交

（一）磋商响应文件的密封和标记

1.供应商应将响应文件正本和副本一起密封在一个文件袋中（也可单独密封），并在封面上标记“单位名称”、“项目名称”、“项目编号”、“递交时间”等字样，在密封袋封口上注明“于2018年10月23日上午09：30之前不准启封”字样，在封口处加盖骑缝公章。

2.如供应商提交的磋商响应文件密封不严，将被拒绝接收，并退还给供应商重新密封。

（二）供应商提交磋商响应文件的截止时间。供应商应在不迟于竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间，将磋商响应文件递交至指定地点。

（三）磋商响应文件的接收。逾时送达或未按照要求密封的磋商响应文件将被拒绝接收，并原封退回。

（四）磋商响应文件的修改和撤回

1.供应商在递交磋商响应文件后, 可以修改其响应文件,但是必须在规定的提交响应文件截止时间之前，将修改的响应文件递交到磋商文件规定的送达地点。在规定的提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

2.供应商在递交磋商响应文件后，可以撤回其响应文件，但供应商必须在规定的提交响应文件截止时间之前以书面形式告知采购代理机构。

3.供应商所提交的磋商响应文件在评审结束后,无论成交与否都不予退还。

（五）磋商响应文件的有效期

1.磋商响应文件自开启之日起有效期为60日。

2.特殊情况下，在有效期期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

五、询问、质疑或投诉

（一）供应商对磋商文件、磋商活动过程、成交结果有异议的，供应商有权依法提出询问、质疑或投诉。

（二）供应商提出的询问、质疑或投诉，必须按照政府采购法等法律、法规及有关政策规定的程序，以书面形式提出，向采购代理机构和采购人同时提出询问、质疑，向政府采购监督管理部门投诉进行投诉。

（三）供应商提出的询问、质疑或投诉，必须在政府采购法及其实施条例规定的法定时间期限内提出，以湖北省政府采购网上的发布时点为准，逾时提出的概不受理。

（四）供应商提出的询问、质疑或投诉，必须有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（五）供应商所提出的质疑、投诉，经查证后，查无实据的或捏造事实的或提供虚假投诉材料的，依法按程序将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚，并在政府指定网站上发布公告。

（六）由授权代表提出询问、质疑或投诉的，必须有供应商法定代表人出具的要素齐全并具有法律效力的《法定代表人授权书》。

六、定标原则

（一）严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

（二）磋商小组根据评标结果，形成磋商报告，按得分高低排序，推荐成交候选人和预成交候选人，采购人依法确定成交人。

（三）根据确定的成交候选人，签发成交通知书。

（四）本次磋商，合同将授予符合磋商文件的要求、报价优惠、施工方案优、信誉业绩好且能提供最佳服务的投标者。

七、授予合同

（一）合同授予标准

采购人将把合同授予实质上响应竞争性磋商文件要求且按照得分由高到低的原则确定的成交供应商。

（二）签订合同

1、采购人应按竞争性磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，不得超出竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、采购人应在《成交通知书》发出之日起30日内与成交供应商签订政府采购合同。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、成交供应商因不可抗力不能与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

第四章  磋商和评审

一、磋商响应文件的开启会议

（一）按照竞争性磋商公告中规定的日期、时间和地点组织竞争性磋商响应文件开启会议。

（二）参加磋商会议的人员，采购人代表、有关监督人员和工作人员参加会议，供应商须由法定代表人或授权代表（具有《法定代表人授权书》）参加会议，每家供应商参加会议人数最多为2人。参加会议的人员实行签到制度，以证明其出席。

（三）磋商响应文件开启会议中，需现场查验供应商单位法定代表人出具的《法定代表人授权书》原件、授权代表身份证明原件、并予以现场确认。

（四）磋商响应文件开启会议中，由监督人和供应商代表检验磋商响应文件的完整性、密封性，经检查无误后由双方签字确认。

二、磋商小组的组成及要求

（一）磋商小组由采购人代表1人和随机抽取的评审专家2人共3人组成。磋商小组组长推举产生（采购人代表不得担任磋商小组组长）。评审专家在监督部门代表、采购人代表的监督下，于会议前30分钟内，依法从政府采购专家库中随机抽取产生。

（二）磋商小组成员与供应商有利害关系的，应当回避，不得进入磋商小组。

（三）磋商小组要按照磋商文件确定的评审程序进行独立评审。若遇重大疑难问题，须集体合议的，每位评委必须充分发表意见，同时做好合议记录并签字存档备查。

三、磋商小组的评审依据和评审原则

（一）评审依据。评审以《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和国家、省相关行业管理的有关规定及磋商文件、响应文件为依据。

（二）评审原则

1.公开、公平、公正、效益和反不正当竞争原则。

2.磋商小组只对符合磋商文件要求的响应文件进行评审和比较。

3.评审在监督人的全程监督下，进行独立评审。

4.不保证最低报价者成交。

四、磋商小组评审活动保密规定

（一）评审工作是磋商活动的重要环节，磋商小组成员应平等地对待所有供应商。

（二）在评审期间，供应商不得向磋商小组询问评审情况，不得进行旨在影响评评审结果的活动，在确定成交人前，供应商不得与采购人就价格、方案等实质性内容进行谈判。

（三）为确保公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，凡与评审情况有接触的人，不得将评审情况扩散出评委人员之外。

（四）磋商小组不得解释未成交和成交原因，不得退还磋商响应文件。

五、供应商的澄清

（一）为了有助于对于磋商响应文件的审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑，要求其澄清磋商响应文件的内容。供应商有义务按照磋商小组通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（二）重要澄清的答复应进行书面答复，该书面答复应有法定代表人或者授权代表的签字捺印，并作为磋商响应文件的一章。

（三）供应商对磋商响应文件的澄清不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

六、竞争性磋商采购活动的终止情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、评审程序

评标遵循须下列评审工作程序：

（一）磋商小组进行资格性审查

磋商响应文件开启后，磋商小组集体推荐一名专家为磋商小组组长（不得由采购人担任），在磋商小组组长的主持下，磋商小组对响应文件进行资格性检查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 供应商的信用记录查询。

查询渠道:“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html）

查询截止时间：投标截止时间；

查询依据：以“信用中国”网站和中国政府采购网查询记录为准；查询结果留存：“国家企业信用信息公示系统”网站或“信用中国”网站查询信用信息网页打印件；信用信息的使用：仅用于本项目。

- 查验以下资格性文件，若缺项或不符，资格审查不予通过。

| 资格性审查表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件，已经实行“三证合一、一照一码”的供应商只需提供新版的营业执照的复印件； |
| 2 | 法定代表人身份证明的复印件； |
| 3 | 法定代表人授权书原件，授权代表身份证明的复印件； |
| 4 | 2017年财务报表，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
| 5 | 具备公路工程或市政公用工程总承包三级（含）以上资质；建设 行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件； |
| 6 | 拟派项目部管理人员（包括：项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、预算员、材料员）的资格证件，其中项目经理、技术负责人的技术职称证件，身份证； |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（式样见附件） |
| 8 | 投标人企业注册地或项目所在地检察机关出具的无违法犯罪查询告知函 |

投标人需携带营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件、一切相关资质证件原件，供开标现场查验。

（二）磋商小组进行符合性审查

在详细评标之前,磋商小组要审查每份投标文件是否实质上响应了磋商文件的要求。投标人有下列情形之一的,其投标将被视为无效投标:

- 审查供应商提交的磋商响应文件是否完整。

- 磋商响应文件是否符合签署规定，是否有计算错误。磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准。

3.审查磋商供应商是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商文件是指供应商是否符合磋商文件规定的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

4.磋商小组允许修改磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非规定的、不一致或不规则的地方。

5.磋商小组要按照磋商文件的要求，审核确定合格的磋商供应商。

（三）磋商

1.磋商小组对响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成章，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（四）最后报价

1.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.最后报价是供应商响应文件的有效组成章，对最后报价进行报价评分。

八、评审办法

本项目评审采用“百分制综合评分法”进行评审，以得分从高到底进行排序，按照排序第一位的供应商为成交供应商的原则，确定成交供应商。

九、评审标准

磋商小组对于通过资格性和符合性审查的供应商，采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审因素的量化指标评审，总分100分，扣分只扣单项分，单项分扣完为止。

（一）评分标准

1.本次招标活动的评标项目及分值设置如下

- 投标报价（满分30分）

（2）企业状况（满分3分）

（3）施工方案（满分34分）

（4）施工承诺（满分14分）

（5）项目部管理人员（满分7分）

（6）信誉业绩（满分7分）

（7）社会责任（满分2分）

（8）磋商响应文件制作（满分3分）

2.投标报价的评标采用低价优先法计算（此项评分由工作人员按照公式计算，并将计算结果交给每位评委计入总分）。

3.评分时，采用四舍五入法，分值保留小数点后二位。

4.专家按“评分细则”规定的标准进行现场打分，须在评分表上注明扣分理由。

5、 各供应商的最终得分为各评审专家所评定分数总和的平均值。

（二）评分细则

1.投标报价（满分30分）

采用低价优先法计算，以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

2.企业状况（满分3分）

投标人企业简介说明3分。根据投标人企业简介说明是否详细、详尽，条理是否清晰等情况分为好、中、差三个等级，依次为3分、2分、1分，没有简介说明不得分。

3.施工方案（满分34分）

（1）施工组织设计方案4分，分为优、良、差三个等次，分别为4分、3分、2分，没有的不得分。

(2)拟投入的主要物资计划3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(3)拟投入的主要施工机械计划3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(4)劳动力安排计划3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(5)确保工程质量的技术组织措施3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(6)确保安全生产的技术组织措施3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(7)确保工期的技术组织措施3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(8)确保文明施工的技术组织措施3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(9)施工总进度表或施工网络图3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(10)施工总平面布置图3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

(11)施工组织设计的针对性3分，分优、良、差三个等级，依次为3分、2.8分、2.6分，没有的不得分。

4.施工承诺（14分）

（1）投标工期承诺（3分）

投标工期满足磋商文件要求，对工期有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行，按可行性分为由优、良、差三个等级，分别为3分、2分、1分，没有承诺不得分。

（2）工程质量、文明施工、安全生产目标承诺（5分）

工程质量、文明施工、安全生产目标有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行，按可行性分为由优、良、差三个等级，分别为5分、4分、3分，没有承诺和违约责任的不得分。

（3）不拖欠施工人员工资承诺（3分）

不拖欠施工人员工资有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行，按可行性为由优、良、差三个等级，分别为3分、2分、1分，没有承诺不得分。

（4）项目经理和技术负责人月驻工地时间、不随意更换项目经理和技术负责人的承诺（3分）

项目经理和技术负责人月驻工地时间、不随意更换项目经理和技术负责人的承诺，且均有具体的经济处罚措施，且合理可行，按可行性为由优、良、差三个等级，分别为3分、2分、1分，没有承诺不得分。

5. 项目部管理人员（满分7分）

（1）项目管理机构设置（3分）

机构健全、人员设置（施工员、材料员、安全员、质检员、预算员）齐备合理。根据主要技术、管理人员素质、业绩综合评分，分为由优、良、差三个等级，分别为3分、2分、1分，没有机构设置不得分。

（2）项目经理（2分）

具有高级专业技术职称，得2分；具有中级专业技术职称，得1分；中级以下技术职称不得分。

（3）项目技术负责人（2分）

具有高级专业技术职称，得2分；具有中级专业技术职称，得1分；中级以下技术职称不得分。

6. 信誉业绩（满分7分）

2014年1月1日以来承接过同类或类似工程，以中标通知书或合同复印件或验收报告为评判依据，每一项（单个合同项目）得1分，最多得7分。投标人提供的资料要真实清晰，否则不予认定。

7.社会责任（满分2分）

2014年1月1日以来参与社会公益活动或社会捐赠，需提供有效证明，每一次得0.5分，最多得2分。投标人提供的资料要真实清晰，否则不予认定。。

8.磋商响应文件制作（满分3分）

按照磋商文件要求制作磋商响应文件：装订质量、有页码顺序号与内容一致、所有资料装订符合磋商文件顺序分好、中、差三个等次分别得3.0、2.0、1.0分。

（三）评比打分

磋商小组将只对实质上符合招标文件规定的投标文件按评分细则进行评价和比较。

（四）编写评标报告，推荐中标候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）确定3名中标候选人，并编写评审报告。

# 第五章  政府采购合同（样本）

合同编号:[2018]×××

磋商文件编号:HXCTZB2018004

采购方：（以下简称甲方）

供货方：（以下简称乙方）

具体事宜由采购人与中标人协商签订。根据《中华人民共和国政府采购法》第四十七条“政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案”。

本合同一式肆份，甲、乙方双方各持一份，采购代理机构和县政府采购办各备案一份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

开户银行：                   开户银行：

账号：                       账号：

签约时间：   年  月  日

# 第六章  响应文件编制格式

为了便于磋商小组评审，供应商编制并提交的响应文件应该按照以下要求和顺序进行制作装订,响应文件应编写页码顺序号。否则，可能导致扣分。

磋商申请人携带与本次招标有关的所有相关证件，以供现场备查。

1. 响应文件封面（式样见附件1）

2. 响应文件目录

3. 磋商申请书（式样见附件2）

4. 法定代表人身份证明、法定代表人授权书（式样见附件3）、授权代表身份证明

5. 资质证件（其中《无重大违法记录的书面声明》式样见附件4）

6. 交纳投标保证金的银行凭证（式样见附件5）

7. 投标报价（式样见附件6）

8. 企业状况

9. 施工方案

10. 施工承诺

11.项目部管理人员

12.信誉业绩

13.社会责任

14.供应商认为需提供的其他资料

附件1：

X本

XXXXXXXXXXXXXX项目

磋商响应文件

项目编号：XXXXXXXXXXXXXX

（可用于添加投标人宣传画面）

供应商单位名称（公章）：XXXXXXXXXXX

递交时间：XXXX年XX月XX日

附件2：

磋商申请书（式样）

建始县红岩寺镇人民政府：

我是XXXXX，系XXXXXX法定代表人，依据贵方XXXXXXXXX项目采购XXXXXXX邀请函,现正式授权XXX代表我单位提交XXX项目的XX文件正本一份，副本XXXX份。在此，我方宣布同意如下:

1.我方将按照磋商文件的规定提供XX并运送到指定地点。

2.我方将按照磋商文件的规定，履行合同责任和义务。

3.我方已详细阅读了磋商文件内容，包括修改文件（如果有的话）以及全部资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明确及误解的权利。

4.磋商文件自开启之日起60日内有效。

5.磋商活动后如果成交，我方同意满足磋商文件的一切要求，若贵方发现我方提供虚假资料，同意贵方取消成交供应商资格。

6.成交后如果我方不按规定与采购单位签订合同，将同意贵方没收投标保证金。

7.与本磋商活动有关的一切正式往来通讯请寄：地址XX，邮编XXX,电话XXXX,传真：XXXXXXX。

供应商单位名称（公章:）XXXXXXXX

法定代表人签字:XXXXX

授权代表签字：XXXX

日期:XXXX年XX月XX日

附件3：

法定代表人授权书

建始县红岩寺镇人民政府：

我是XXXX（身份证号码XXXXX），系XXXXX的法定代表人，现授权委托XXXXX(身份证号码XXXXXXXXX)为我公司代理人，以本公司的名义办理XXXXXXXXXX，在代理活动过程中发生的一切行为，我单位均予以承认。本授权委托书有效期XXXXXXXXXX。

代理人无权转让委托权，特此委托！

法定代表人身份证

复印件

授权代表身份证

复印件

单位(公章)：XXXXXXXXXX

法定代表人(签字或盖章):XXXXX

授权代表 (签字或盖章)：XXXXXX

日  期:XXXXXX年XXXX月XXX日

附件4：

声   明

建始县红岩寺镇人民政府：

我单位是XXXXXXX，在参与XXXXXX项目（编号XXXX）的XXX活动中，本单位慎重声明如下:

在截止XXXX年XX月XX日之前的三年中，我单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，诚实守信，合法经营。

本单位承诺，在本次活动中，若贵单位发现或其他利害关系人举报我单位有不诚信记录档案，同意贵单位取消我单位资格。

供应商单位名称（盖公章）：XXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人或授权代表签字：XXXXXXXXX

XXXX年XX月XX日

附件5：

交纳XX保证金的银行凭证（式样）

XXXXXXXXXX：

我单位是XXXXXXXX，参加贵方组织的XXX采购项目(编号XXXXXX)的XX采购活动。按照XX文件中有关XX保证金的交纳规定，我单位已递交人民币XXXX元的XX保证金。

供应商名称(盖章):XXXXXXXXX

法定代表人或者授权代表(签字):XXXXXXXXXX

供应商开户银行:XXXXXXXX

供应商银行账号: XXXXXXXXXX

XXXXXX年XXXX月XXXXX日

粘贴转账或电汇银行凭证(复印件)

注:请投标人认真填写银行信息,并要求与转账或电汇银行凭证的相关信息一致,(政府采购代理机构)将依据此凭证信息退还投标保证金。

附件6：

建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程报价表

单位：元

| 项目名称 | 服务任务 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程 | 磋商项目要求 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 | 大写：人民币 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日  期：

附件7：

建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程

最后报价表

单位：元

| 项目名称 | 服务任务 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程 | 磋商项目要求 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 | 大写：人民币 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日  期：

附件8：

工程量清单报价表 投标单位： 单位盖章 .. 第200章 路基. 数量单价合价子目号. 203-1子目名称单位; 路基挖方. -a; 挖普通土（随弃）; m3; 6927.6. -b; 挖普通土（运弃）; m3; 182.1. -c; 挖次坚石; m3; 790. 204-1; 路基填筑（包括填前压实）. -b; 利用土方; m3; 998.2. -c; 利用石方; m3; 44.3. 207-1; 边沟. -a; M7.5浆砌片石边沟（利用开挖石方）; m3; 145. -b; C20砼路肩; m3; 44. -c; 水泥砂浆抹面; m2; 580. -d; M7.5水泥砂浆海底; m3; 44. 209-1; 砌体挡土墙. -a; M7.5浆砌片（块）石挡墙基础; m3; 335.06. -b; M7.5浆砌片（块）石挡墙墙身（利用开挖石方砌筑）; m3; 160. -c; M7.5浆砌片（块）石挡墙墙身（外购石方砌筑）; m3; 845.17. -d; 挖挡墙土方; m3; 603.1. -e; 挡墙回填; m3; 402.07.

法定代表人： （签字） 盖章

投标日期： 年 月 日

|  | 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
|  | 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |  |
|  | -a | 18cm厚C30砼面板 | m2 | 3386.67 |  |  |  |
|  | -b | 18cm厚C30砼错车台 | m2 | 200 |  |  |  |
|  | 302-1 | 碎石垫层 |  |  |  |  |  |
|  | -a | 10cm厚石渣调平 | m2 | 200 |  |  |  |
| 法定代表人： （签字） 盖章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |
|  | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
|  | 404-1 | 干处挖土方 | m3 | 176.8 |  |  |  |
|  | 413-1 | 浆砌片石 |  |  |  |  |  |
|  | -a | M7.5浆砌MU30片石洞口基础 | m3 | 5.3 |  |  |  |
|  | -b | M7.5浆砌MU30片石洞口墙身 | m3 | 9.7 |  |  |  |
|  | -c | M7.5浆砌MU30片石铺砌 | m3 | 4 |  |  |  |
|  | -d | C30混凝土缘石 | m3 | 0.5 |  |  |  |
|  | 419-1 | 圆管涵φ1m，砂砾垫层，C20混凝土垫层 | m | 30 |  |  |  |
|  | 420-1 | 盖板涵加宽 | m | 3 |  |  |  |
| 法定代表人： （签字） 盖章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
|  | 602-1 | 钢筋混凝土护栏 | m | 12 |  |  |  |
|  | 602-2 | 4m波形梁护栏 | m | 892 |  |  |  |
|  | 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |  |
|  | -a | 限制速度标志（版面尺寸：直径60cm圆形） | 个 | 2 |  |  |  |
|  | -b | 警告包柱（版面尺寸：边长70cm三角形） | 个 | 10 |  |  |  |
| 法定代表人： （签字） 盖章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同编号： |  | 投标单位： |
| 工程名称： | 建始县红岩寺镇良水桃缘公路改造工程 |  |
| 序号 | 工程项目名称 | 分项总金额 |
|  | 第200章 路基 |  |
|  | 第300章 路面 |  |
|  | 第400章 桥梁、涵洞 |  |
|  | 第600章 安全设施及预埋管线 |  |
| 总 计 |  |  |
| 投标单位： 单位盖章 . |  |  |
| 法定代表人： （签字） 盖章 |  |  |
| 投标日期： 年 月 日 |  |  |